# СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на разработку научно-проектной документации по консервации дореволюционной рекламной надписи объекта культурного наследия «Дом Чаковского» г. Самара, ул. Галактионовская, 41

| № п/п | Наименование и характеристика работ. Расчет стоимости | Обоснование стоимости | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| стоимость 1 чел/дня=540х4=2160х1,2=2592; письмо МК РФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г. (п.2); К=1,2 общ. ч. п.1.5 РНиП 4.05.01-93; К=4 письмо МК РФ от 20.12.2011 № 101-01-39/10-КЧ |  |  |  |  |  |  |
| - Натурные исследования |  |  |  |  |  |  |
|  | Обмерные работы, планируемые в 2021 году |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обмер рекламной надписи. Камеральные работы. Общий вид. 1,02х0,475х2592 | РНиП 4.05.01-93 табл. 1.8 п.2(4) | форм. | 4 | 1255,82 | 5023,30 |
| 1.4 | Обмер рекламной надписи. Камеральные работы. Шаблоны. 0,51х0,475х2592 | РНиП 4.05.01-93 табл. 1.8 п.2(4), прил. 4 п.1 | форм. | 44 | 627,91 | 27628,13 |
| 2 | Зондажи по определению материала фона и цветового решения надписи |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зондажи 0,54х2592 | РНиП 4.05.01-93 табл. 1.10 п.1(4) | зонд. | 2 | 1399,68 | 2799,36 |
| 2.2 | Фиксация в масштабе 1:10 по зондажу с составлением акта исследования 0,9х2592 | РНиП 4.05.01-93 табл. 1.10 п.2(4) | форм. | 6 | 2332,80 | 13996,80 |
| 3 | Фотофиксация рекламной надписи до производства работ, фотофиксация зондажей до, в процессе, после |  |  |  |  |  |
|  | Фотофиксация (ортогональная фотосъемка с масштабной линейкой, печать) (0,153+0,167)х2592 | РНиП 4.05.01-93 табл. 6.4 п.4(3)+5(5) | фото/отп. | 40 | 829,44 | 33177,60 |
| 4 | Пояснительная записка по натурным исследованиям 26,44х2592 | РНиП 4.05.01-93 табл. 1.15 п.1(4) | п/ лист | 0,1 | 68532,48 | 6853,25 |
| 5 | Монтаж, демонтаж туры |  | раб. день | 2 | 2200 | 4400,00 |
|  | Итого натурные исследования |  |  |  |  | 93878,44 |
| - Консервационные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Графическая реконструкция рекламной надписи 0,41х1,25х2592 | РНиП 4.05.01-93 табл. 1.24 п.2(4), прим. 1 | форм. | 10 | 1328,40 | 13284,00 |
| 2 | Рабочие чертежи. Шаблоны букв. 0,16х1,25х2592 | РНиП 4.05.01-93 табл. 1.24 п.5(4), прим. 1 | форм. | 44 | 518,40 | 22809,60 |
| 3 | Научно-методические рекомендации по восстановлению и консервации рекламной надписи 35,76х2592 | РНиП 4.05.01-93 табл. 1.15 п.3(4) | п/ лист | 0,2 | 92689,92 | 18537,98 |
|  | Итого консервационные работы |  |  |  |  | 54631,58 |
| Итого без НДС 148510,02 |  |  |  |  |  |  |

Смета составлена в соответствии с РНиП 4.05.01-93 предусматривает разработку документации на бумажном носителе.

Сводка затрат

на консервацию дореволюционной рекламной надписи в арке объекта культурного наследия регионального значения по адресу г. Самара, ул. Галактионовская, 41

- Ремонт штукатурного слоя стен и расчистка рекламной надписи от поздних наслоений - 14 м² - 115 000 руб.

- Закрепление штукатурного слоя методом инъектирования – 280 отв. – 44 500 руб.

- Обработка поверхности штукатурного слоя составом для камнеукрепления - 14 м² - 15 000 руб.

- Закрепление сохранившегося красочного слоя надписи - 3 м² - 16 000 руб.

- Консервация красочного слоя надписи - 4 м² - 38 500 руб.

Итого: 229 000 руб. без НДС.

Итого затрат: 377510 руб. 02 коп.