**Перечень работ и календарный план**

 Адрес объекта: г. Челябинск, ул. Труда, д. 89.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и описание работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ (руб.) |
|  | Выход авторского надзора №1 | декабрь 2023 | 5000 |
|  | Технический надзор | декабрь 2023 | 5000 |
|  | Выход авторского надзора №2 | январь 2024 | 5000 |
|  | Выход авторского надзора №3 | январь 2024 | 5000 |
|  | Технический надзор | январь 2024 | 5000 |
|  | Выход авторского надзора №4 | февраль 2024 | 5000 |
|  | Выход авторского надзора №5 | февраль 2024 | 5000 |
|  | Технический надзор | февраль 2024 | 5000 |
|  | Выход авторского надзора №6 | март 2024 | 5000 |
|  | Выход авторского надзора №7 | март 2024 | 5000 |
|  | Технический надзор | март 2024 | 5000 |
|  | Выход авторского надзора №8 | апрель 2024 | 5000 |
|  | Выход авторского надзора №9 | апрель 2024 | 5000 |
|  | Технический надзор | апрель 2024 | 5000 |
|  | Выход авторского надзора №10 | май 2024 | 5000 |
|  | Выход авторского надзора №11 | май 2024 | 5000 |
|  | Технический надзор | май 2024 | 5000 |
|  | Составление научного отчёта | май/июнь2024 | 60000 |

Общая стоимость работ: 145 000 руб. (включая все налоги)

Срок окончания работ: май-июнь 2024 года