Смета на работы

Два советских световых табло со словами «снегопад», «гололед», «туман»; одно советское световое табло со словами «снегопад», «гололед».

Адрес объекта: Калуга, 54.535417,36.298190; Тарутинская улица, 184/1; 54.550474, 36.267605.

Объект: блок автоматизации табло, 3 шт.

| № | Наименование и описание работ | Срок выполнения работ |  | Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
| - 1 | Закупка материалов: Основная плата ESP32, 3 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 1068,48 |
| - 2 | Закупка материалов: Плата ESP32 Breakout Board GPIO, 3 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 791,82 |
| - 3 | Закупка материалов: Блок питания БП 5V RS-25-5 MEAN WELL, 3 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 2524,92 |
| - 4 | # Закупка материалов: Модуль Диммера Переменного Тока, 3 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 3526,62 |
| - 5 | # Закупка материалов: Разъём питания IEC 320 C13, 9 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 2575,8 |
| - 6 | # Закупка материалов: Гнездо питания C14, 3 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 712,32 |
| - 7 | # Закупка материалов: MHF4 адаптер переходник для подключения внешней антенны, 3 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 731,4 |
| 8. | # Закупка материалов: Корпус для РЭА пластиковый влагозащищенный GAINTA G758, 3 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 3485,28 |
| 9. | Закупка материалов: Антенна WiFi, 3 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 3180 |
| 10. | # Закупка материалов: DS3231 - Модуль часов реального времени, 3 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 531,06 |
| 11. | # Закупка материалов: Модуль линейка из 8 RGB светодиодов WS2812B | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 1103,46 |
| 12. | # Закупка материалов: Стеклотекстолит СТЭФ лист | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 1043,04 |
| 13. | # Закупка материалов: Разъемы на кабель С13-С14, 9 шт | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 4293 |
| 14. | Разработка модели: 3D модель, схема, прошивка | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 15900 |
| 15. | Сборка и производство: Изготовление монтажной пластины, Резка лицевых панелей, Электромонтаж | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 15900 |
| 16. | Организации доступа к сети Интернет для автоматизации троллейбусных табло | 29.10.2025 | 01.12.2025 | 41 250 |
| 17. | Транспортировка блоков автоматизации табло в Калугу | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 6 500 |
| 18. | Монтаж блоков автоматизации | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 20 000 |
| 17. | Администрирование проекта | 08.10.2025 | 31.01.2026 | 25 023,4 |
| Итого: |  |  |  | 150 140,6 |

Общая стоимость работ: 150 140, 6 р., без НДС

Срок окончания работ: 31 января 2026 года